**Styrelsemöte nummer 36-2016 i Samfälligheten Tallåsen**

2016-10-10

Deltagare; Christer, Johan S, Lottie och Ronnie

Agenda punkter;

**1, Mötets öppnande**

Lottie hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat. (då Ronnie var något försenad)

**2, Justerare**

Ronnie

**3, Ekonomi**

Ekonomin ser fortsatt god ut, 323 629 sek på kontot.

**Pågående aktiviteter samt status**

Samfällighetsavgiften: Vi får ha denna punkt som stående på agendan för att säkerställa att alla betalar avgiften. Lottie delar ut påminnelser till de som släpar, i nuläget ca 9 000 kr. Aktivitet pågående. Ansvarig: Lottie

Snöskottning: Ett eventuellt byte av leverantör får ske efter kommande snösäsong. Ser över ett eventuellt byte av leverantör samt samarbete med det nya området. Kontaktar kringliggande samfälligheter samt bostadsrättsföreningar för att utvärdera ett samarbete. Uppsägning av nuvarande kontrakt senast sista juli. Ronnie tar kontakt med Melander i grannområdet i mars. Aktivitet pågående. Ansvarig: Ronnie

Gångvägarna:

Styrelsen beslöt att ge Christian betalt för arbetet så att det blir fortare gjort. Arvodet bestämdes till 10 000kr. Så en totalkostnad om 45 500 beräknad på Christians förslag nedan.

Ronnie tar kontakt med Christian igen.

Kostnadsförslag från Christian:

Grusåtgång ca 50 ton ca 12000:-

Markduk på 2 av allmänningarna

Ca 1000:-

Hyra grävmaskin 3 dagar ca 7500:-

Hyra Bobcat 3 dagar ca 6000:-

Transport maskiner fram o tillbaka

Ca 6000:-

Eventuell borttransport massor 1 lass ca 3000 Priser är en uppskattning på Ink moms basis.

Arbetskostnaden för min del gör jag gratis för samfälligheten och är vi ett gäng som rensar och förbereder innan maskinerna levereras går det nog smidigt. Försöker få till ett datum av Christian när detta kan bli av. När vi lägger på ett lager med sand i lekparken så fixar vi även plankorna som ligger mellan staketet och Davids mur/jordsluttning. Aktivitet pågående. Ansvarig: Ronnie

Soptömning i lekparken görs med jämna mellanrum. Aktivitet pågående. Ansvarig: Styrelsen

Lyktstolpar i föreningen. Ett flertal lyktstolpar i området är sneda vilka behöver rätas upp, åtminstone en stolpe har elfel vilket behöver åtgärdas. När området är färdigbyggt bör samtliga stolpar inspekteras för att se om de behöver åtgärdas på något sätt. Vi planerar att teckna ett avtal med Bogfeldts som i och med det tar ansvar för att se till så att anläggningen fungerar. Aktivitet pågående. Ansvarig: Styrelsen

Bidrag från kommunen för att vi upplåter vår mark. Man söker detta hos trafikverket men måste få ett OK på Årsmötet av föreningens medlemmar. Aktivitet pågående. Ansvarig Ronnie

Föreslå ett pingisbord till lekparken på årsstämman. Johan L tar fram kostnadsförslag. Aktivitet pågående. Ansvarig styrelsen.

Kontakta befintliga ägare för att få allt iordningställt innan vi tar över. Aktivitet pågående. Ansvarig Ronnie

Allmänningar: Christer har kontakt med kommunen om tillfixning av allmänningarna i området samt skyltning av rondellen. Aktivitet pågående. Ansvarig Christer

Övrigt: Styrelsen beslöt att ställa in städdagen den 12/10.

Nästa möte är bestämt till 16 november hos Johan S kl 18:30 .

Ronnie tackade för mötet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokoll Lottie

Justeras

Ronnie Johansson