**TALLÅSEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING – STYRELSEMÖTE**

Tid: Måndagen den 28 augusti 2017 klockan 19.00

Plats: Högvretsvägen 14 (flyttad från tilltänkta mötesplatsen Högvretsvägen 23)

Närvarande: Daniel Jonsson, Charlotte Stenlund, Pernilla Sandström och Thomas Barsoum

Tredje mötet efter Årsstämman i föreningen. Majoriteten av styrelsen är samlad.

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Genomgång av punkter från föregående möte.

* Gångstråk

Pernilla ska kolla upp ytterligare offert på duk och stenmjöl.

* Belysning

Ingen kontakt med Bogfelts har tagits än.

* Plogning och sandning

Tidigare entreprenadsavtal för plogning är uppsagt per 31/7-2017 och vi inväntar nu en ny offert.

* Asfaltering

Mattias har nu bokat in asfaltering av kanter och farthinder till den 4/9-2017.

Olle Nevenius Ingenjörsbyrå AB har varit och tittat på området samt haft kontakt med kommunen gällande dagvattenavrinningen. Hans utlåtande finns bifogat detta protokoll.

* Brunnar

Områdets brunnar är enligt kommunen kopplat till en stenkista under lekparken som skall vara dimensionerad för hela området.

Brunnen vid Tallåsstigen 13 är dock placerad för högt och har därför ingen funktion.

* Hastigheten i området

Vi konstaterar att de monterade speglarna i området inte fungerar. De är framför allt för små. Thomas kollar upp och beställer prov på en större spegelvariant.

De tillfälliga gupp som testats i området har inte fungerat tillfredställande och vi lägger ner planerna för dessa.

* Gemensamma ytor

Ingen kontakt med kommunen har skett gällande Salem 5:3 1 och 5:3 7.

Lottie påbörjar en lista med riktlinjer för hur man hanterar frågor kring gemensamma utrymmen.

1. Övrigt

Nästa möte planeras till den 18/10-2017, Högvretsvägen 22.

1. Mötet avslutat

Sekreterare Justeras

Pernilla Sandström Daniel Jonsson