Kallelse och Arbetsuppgifter Ljungvägens Samfällighets Städdag

Vem: Medlemmarna i Ljungvägens Samfällighetsförening GA12, GA13, (boende Ljungvägen)

**När: Lördag 3 maj 09.30-ca 12:00**

Vi samlas 09.30 i olika grupper för att utföra nedan beskrivna arbetsuppgifter för föreningen

Beroende på uppgift träffas vi enligt information per arbetsgrupp.

Vi sätter ut lite dricka, vatten vid bordtennisbordet, Ingen gemensam fika i år.

**Arbetsgrupper:** Vi delar upp oss i ett antal arbetsuppgifter med en ansvarig för varje grupp

Ansvarige informerar sig om arbetsgruppens arbetsuppgifter och vilka redskap och vilket material som behövs för utförandet. Kontakta gärna övriga gruppmedlemmar så att ni kan samordna detta inför städdagen.

Vid fikapausen så samordnar vi om de behöver göras någon omdisposition av gruppmedlemmar efter fikat

Efter städningen informerar varje ansvarig till Melcher om vilka som deltagit, om det är något kvar att göra av arbetsgruppens uppgifter som skall utföras vid uppsamlingsdagen samt förslag på ytterligare arbetsuppgifter till nästa år.

Från styrelsen deltar Melcher och Rolf på städdagen.

Det är 14 st som anmält förhinder. Vi återkommer med uppgift till dessa.

**Allmänt**

**Avseende utfarter och vägkorsningar se riktlinjer sist i detta dokumentet**

Fastighetsägaren ansvarar för att detta sköts på sin egen tomt

Föreningen ansvarar för det som tillhör föreningen.

Dvs ha koll på var tomtgränsen går och det är tacksamt om fastighetsägarna gjort in sin insats innan städdagen

**OBS. Vi transporterar enbart bort sly mm från föreningens område.**

**Det är m a o upp till respektive fastighetsägare att ombesörja bortforsling av sly, skräp mm från sin respektive tomt**

Arbetsgrupper

**1. Infarten till Ljungvägen**

Ansvarig: Joachim Joelsson: Övriga gruppmedlemmar: Hans Jonasson, Gunnar Dahl, Marie Hagstedt, Fam. Dugstad

Samling: Vid anslagstavlan Ljungvägens infart

-Ljungvägen från infarten vid Byvägen till och med parkeringsplatsen och sopstationen, bortrensning träd, sly, buskar utmed vägkanten och ett 2 meter in från vägen.

- Avseende utfarter och vägkorsningar se riktlinjer nedan

- Se över och vid behov rengör/åtgärda föreningens brevlådor

**2. Norra Ljungvägen**

Ansvarig: Cecilia Roos. Övriga gruppmedlemmar John & Cecilia Käppi, Mona Wallin, Inger Gezelius, Morgan Allansson

Samling: Utanför Snäckan

-Backen från parkeringsplatsen och norra Ljungvägen och väster ut, samt stigar och trappa mellan Ljungvägen 22 och stora trappan samt vägstumpen till Brandkårsstugan och avloppsanläggningen

- bortrensning av träd sly och buskar utmed vägkanten och 2 meter in från vägen

-rensning av diket från Norra Ljungvägen och fram till bron vid Christina samt grönområde runt bollek

Fyll i ev. hål mm i vägbanan

**3. Södra Ljungvägen**

Ansvarig: Peter Elheim: Övriga gruppmedlemmar Fam Eklund, Fam Steuer, Fam. Nordlander/Cedervall, Christina Olsson, Ingvar Wiberg

Samling: Vid lekplatsen

-Södra delen av Ljungvägen från Backen och västerut. Bortrensning av träd sly buskar utmed vägkanten och 2 meter in från vägen

-röja sly och ta ner grenar i lekparken och grönområdet mellan väg och bäcken

- rensa bäcken i lekparken från bron vid Christina till kulverteringen hos Melcher

- Fyll i ev. hål mm i vägbanan

**4. Iordningställa boll-lek**

Ansvarig: Jenny Wildar, Övriga gruppmedlemmar Jeanette Forsblad, Brandkåren,

Klippa gräsmatta, Rensa ogräs gungorna, klippa ner sly runt om bolleken, se över förrådet lekredskap, fixa en ramp till gräsklipparen (kontakta Rolf för material), mm

**5: Trappan**

Ansvarig Tony Rydberg, övriga gruppmedlemmar, Sigmund Olsson, Maria Freudenthaler, Jörgen Granhage, Wescost houses (2)

Samling: Trappan högst upp

Rensa Sly mm runt trappan och stigen ner till ”rampen” längst ner

Avlägsna all organisk material, jord, löv mm från trätrappan

-Bortrensning av sly buskar längs och under och i trappan till stranden,

-Röja sly buskar och säkra stigen från trappan ner till stranden

-Betongstegen och Stentrappan, översyn att de är ok

-Olja staket där det ser torrt ut. Vi har olja och material

Efter inspektion i veckan anser vi inte att det finns något reparationsbehov, förutom några bräder på avsatsen längs ner (Melcher kommer att var med början av arbetet)

Om ni hittar något att åtgärda, dokumentera vad som behöver göras ev bytas

**6: Stranden**

**Ingen person utsedd, När en grupp är klar kan ni gå ner och hjälpa till där**

Röja stigen mellan vassen bort till andra badplatsen –

Göra iordning markytorna vid stranden, rensa bort stora stenar mm

Rensa stranden från sjögräs, tång och skräp, återvinning på plast glas etc

Kratta sandstranden och ta bort ev sten o skräp.

**7: Vattenanläggningen**

Ansvarig: Rolf Hagstedt, Övriga i gruppen Bengt Landin

Samling: Pumphuset

Iordningställa ny trappa

Städa och göra iordning i och under pumphus (vi behöver se över, förbättra isolering under pumphuset)

Röja runt pumphål 2 och 3 och schakta jord/gräva kanaler så ytvatten har avrinning

Röja sly mm runt pumphus och vattenanläggning

Lås på förvaringsboxen

**8. Tippen/släpkärra**

Ansvarig: Melcher,

Köra skräp/sly till återvinningscentralen (Kode)

**Förhinder**

Varje fastighet ombeds medverka med en person.

Om ni har förhinder att delta på städdagen och vill och kan göra ert arbetspass innan kontakta ansvarig för er arbetsgrupp och gör upp med hen.

Vid ev. ytterligare förhinder meddela samfallighet.ljungvagen@gmail.com

Ni som anmält förhinder kommer att få en uppgift i efterhand om det kvarstår uppgifter/alternativt debiteras städavgift på 1000 kr.

Varmt välkomna!

Hälsar styrelsen för Ljungvägens samfällighetsförening

Genom Daniel, Sekreterare

**Fri sikt vid utfarter och korsningar**

Vi följer Kungälvs kommuns riktlinjer avseende fri sikt

1. Utfarter. 2.5 m åt varje håll, Max 70 cm höjd
2. Korsningar. 10 m år varje håll, Max 70 cm höjd

Se bilder nedan

En bild som visar text, skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning