**Sammanfattning och resultatbeskrivning av**

**gallringsprojekt del 1 inom fastighet Bredhult 1:106**



Projektbeskrivning:

* Projekttid 201509- 201806
* Avtalstid 2016-07-01 2018-06-30
* Förväntad effekt: Ökat intresse för miljötänkande, ökat intresse för ett rekreationsvärde för föreningens medlemmar.

1. Beslut föreningsstämma 2015. Dokument: Skogsstyrelsens skogsvårdsplan, skogsutredning upprättad av arbetsgrupp.
2. Uppdrag från föreningsstämma att upphandla och genomföra ”Hyggesfri skog”. Arbetsgrupp utsågs.
3. Arbetsgrupp och ordförande genomför upphandling 2016. Derome utses som avtalspart. Dokument: förfrågningsunderlag, bedömningsunderlag, beslut i styrelse.
4. Organisation av arbetet, hösten 2016. Dokument: samarbetsmodell som anger roller och ansvar.
5. Hållbarhetscertifiering 2016. Dokument: PEFC och FSC.
6. Ansökan om investeringsstöd 2016 från Europeiska landsbygdfonden, miljö/kultur. Dokument: ansökan Jordbruksverk och beslut Skogsstyrelsen.
7. Gallring påbörjas 2017, rapporter till medlemmar under projekttiden.

Dokument: rapport 1-5

1. Ansökan om slututbetalning för miljöinvestering 2018: Dokument: ansökan Jordbruksverk.

Resultatbeskrivning från del 1:

**Uppnådd effekt:**

Projektet har resulterat i en vacker promenadvänlig parkliknande lövskog. Intresset för skogens rekreationsvärde har påtagligt ökat för föreningens medlemmar och övriga besökare. Även intresset för ett ökat ansvar för miljön i syfte att bevara mångfalden av växt-och djurliv för kommande generationer. Många vackra naturbilder sprids på föreningens Fb sida, intresset för gemensamma arbetsdagar har ökat, i syfte att ”städa” i skogen.

Bredhult 2018-06-19

Gunilla Edin ordförande